ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области2022 года

1. Наименование проекта:

" Память близких и родных "(Устройство ограждения кладбища)

2. Место реализации проекта:

|  |
| --- |
| Муниципальное образование:  Половинский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области |
| Населенный пункт:  Новосибирская область, Краснозерский район . с.Половинное |
| Месторасположение объекта (указать адрес):  Новосибирская область, Краснозерский район . с.Половинное |

3.Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Показатель  (руб.) |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 449 076,93 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 89 815,38 |
| Собственные средства жителей поселения | 44 907,69 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 0,00 |
| Итого: | 583 800,00 |

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

|  |  |
| --- | --- |
| Форма вклада | Показатель  (руб.) |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций |  |
| Иные формы (материалы, товары) |  |
| Итого: |  |

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Показатель  (руб.) |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 446 153,85 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 89 230,77 |
| Собственные средства жителей поселения | 44 615,38 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 0,00 |
| Итого: | 580 000,00 |

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

|  |  |
| --- | --- |
| Форма вклада | Показатель  (руб.) |
| Нефинансовое участиежителей поселения, организаций | 0 |
| Иные формы (материалы, товары) |  |
| Итого: | 0,00 |

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 23.03.2022г

Завершение реализации проекта 15.06.2022

8. Приложение\*

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дронова Е.А./

Руководитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Юсупова Л.А./

**\***К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения и спонсоров (нефинансовое участие) в следующих форматах: jpg,png.

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | |
| Управление финансов и налоговой политики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  района Новосибирской области | Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( ) |