ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области,

основанных на местных инициативах, 2025 года

1. Наименование проекта:  «Благоустройство центрального парка в с. Половинное»  II этап

2. Место реализации проекта:

| 1 | Муниципальное образование: Половинский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| 2 | Населенный пункт: село Половинное |
| 3 | Месторасположение объекта (указать адрес): Новосибирская область Краснозерский район Половинский сельсовет село Половинное |

3. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта, в том числе:

| Форма вклада | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение проекта | 869505,94 |
| Средства из иных внебюджетных источников (спонсорство) |  |
| Нефинансовое участие | 0,00 |
| Иные формы (материалы, товары) |  |
| Итого: | 869505,94 |

4. Фактическое поступление средств на реализацию проекта:

| Источники финансирования | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Субсидия из областного бюджета | 668850,72 |
| Средства городского/сельского поселения, муниципального района | 133770,15 |
| Средства жителей поселения | 66885,07 |
| Средства из иных внебюджетных источников (спонсорство) | 0 |
| Итого: | 869505,94 |

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

| Источники финансирования | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Субсидия из областного бюджета | 668850,72 |
| Средства городского/сельского поселения, муниципального района | 133770,15 |
| Средства жителей поселения | 66885,07 |
| Средства из иных внебюджетных источников (спонсорство) | 0 |
| Итого: | 869505,94 |

6. Нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

| Форма вклада | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Нефинансовое участие | 0,00 |
| Иные формы (материалы, товары) |  |
| Итого: | 0,00 |

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта март 2025г.

Завершение реализации проекта июнь 2025г.

8. Приложение*

Глава Половинского сельсовета __________________/_Е.А. Дронова_____/

Руководитель инициативной группы_______________/__Л.А. Юсупова____/

*К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения и спонсоров (нефинансовое участие) в следующих форматах: pdf, jpg, png.